## Slide 1: NÁRODNÍ RADA ELEKTRONICKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ 8. JEDNÁNÍ 4. prosince 2025

## Slide 2
Zahájení a schválení programu jednání
1
Program jednání
Aktuální stav realizace projektů NPO Chytrá karanténa 2.0 – EZKarta 2026
2
Národní strategie elektronického zdravotnictví
3
Implementace nařízení o EHDS
4
Úkoly a stanovení dalšího postupu
5
Diskuze a různé
6
Zakončení
7

## Slide 3
ZAHÁJENÍ A SCHVÁLENÍ PROGRAMU JEDNÁNÍ
1

## Slide 4
Schválení programu jednání
Návrh usnesení:
„Národní rada elektronického zdravotnictví schvaluje navržený program jednání.“

## Slide 5
AKTUÁLNÍ STAV REALIZACE PROJEKTŮ NPO
Chytrá karanténa 2.0 – eŽádanky 2026
2

## Slide 6: Agenda
Název projektu | Stav žádosti
Národní centrum elektronického zdravotnictví | Schválena / 31.05.2022
Podpora rozvoje dig. transformace ve zdravotnictví – interoperabilita I. | Schválena / 22.12.2022
Portálové řešení elektronického zdravotnictví | Schválena / 25.07.2023
Podpora digitálních služeb ve zdravotnictví a katalog služeb | Schválena / 26.07.2023
Sekundární využití zdravotních dat | Schválena / 27.07.2023
Posílení kybernetické bezpečnosti resortní infrastruktury | Schválena / 31.07.2023
Resortní informační systém KHS MZČR | Schválena / 08.08.2023
Chytrá karanténa 2.0 | Schválena / 15.09.2023
 |  | Stav | Termín
 | PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI – podáno na MV (SIT i HH) |  | 
1 | Žádosti interně schváleny (EFI, PV atd.) a zaslány na MV | Schváleno | 30.04.2023
2 | Všechny žádosti na MV schváleny včetně stanovení podmínek řešení ze strany OHA | Většina žádostí byla schválena v červenci/srpnu 2023. Poslední Chytrá karanténa 2.0. dne 15.09.2023 | 15.09.2023

## Slide 7: Stav Programu EZ
• Program EZ se nachází ve velmi pokročilé realizační fázi (situace k 30.9.2025)
• V srpnu byl vydán právní akt na prodloužení projektu Národní centrum elektronického zdravotnictví do 31. 12. 2026, momentálně je v řešení s Odborem PER prodloužení pracovních smluv pro zaměstnance
V září byl vydán právní akt na prodloužení projektu Resortní informační systém KHS MZČR do 31. 3. 2026
V září byly vydány právní akty na prodloužení projektů Podpora digitálních služeb ve zdravotnictví a katalog služeb a Sekundární využití zdravotních dat do 31. 5. 2026
• Struktura Programu, stejně jako jeho personální a finanční zajištění, jsou nastaveny pro dosažení stanovených cílů. Pro oblast zajištění udržitelnosti výstupů Programu EZ a další rozvoj digitalizace zdravotnictví však aktuálně není alokována odpovídající personální ani finanční kapacita
• Realizační veřejné zakázky byly uděleny. V souvislosti s přechodem do roku 2026 bude rovněž nutné realizovat další minitendry u objednávek, které měly původně termín ukončení v prosinci 2025
• Jsou odsouhlaseny harmonogramy realizačních projektů a sledován stav jejich dodržování. K zákonnému termínu 1. 1. 2026 je plánováno uvedení klíčových komponent elektronického zdravotnictví do ostrého provozu – eŽádanek, Sdíleného zdravotního záznamu, kmenových registrů a služeb vytvářejících důvěru
• V části projektů již proběhlo formální změnové řízení, jehož výsledkem byl posun dílčích milníků, úprava rozsahu nebo čerpání rozpočtových rezerv. U některých dalších projektů je již nyní avizováno riziko zpoždění u nadcházejících termínů, zejména v souvislosti s pozdější dostupností infrastruktury, než by bylo pro Program EZ potřebné, a rovněž kvůli omezené dostupnosti odborných kapacit pro připomínkování a finální akceptaci projektových výstupů.
• Čerpání podpory z Národního plánu obnovy (NPO) je zajištěno a monitorováno
• Čerpání celkového rozpočtu ve výši 648,7 mil. CZK (bez DPH) je zajištěno jednotlivými realizačními projekty

## Slide 8: 2. Cíle a priority Programu EZ
Hlavní cíl Programu:
Elektronizace zdravotnictví má za cíl digitalizovat zdravotní péči a vytvořit podmínky pro efektivní součinnost mezi MZČR, lékaři, pojišťovnami a odborníky z různých oborů pro zjednodušení a zkvalitnění života společnosti.
MZČR realizuje skupiny projektů financovaných v rámci Národního plánu obnovy, který využívá zdroje z evropského Nástroje pro oživení a odolnost, s cílem naplnění povinností zákona č. 325/2021 Sb. a budováním služeb elektronického zdravotnictví.
V rámci Programu EZ byly vytyčeny tyto hlavní priority:
Vytvořit či modifikovat autoritativní registry, které budou sloužit k identifikaci osob a k udržování všech relevantních informací
Vybudovat základní infrastrukturu pro vytvoření a správu elektronické identity a pro bezpečné sdílení informací
Vytvoření balíku nových služeb elektronického zdravotnictví a přístup k nim skrze definovaný portál v souladu s principy eGovernmentu
Zajistit podporu rozvoje interoperability v souladu s Evropským rámcem interoperability pro elektronické zdravotnictví
Zajistit kybernetickou bezpečnost resortní infrastruktury v souladu se zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti
Zajistit udržitelnost realizovaných NPO projektů po skončení jejich financování ze strany EU

## Slide 9: Řídící struktura Programu EZ
Řídící výbor / Porada vedení MZ
-ŘV 1x za čtvrtletí,
- report o stavu měsíčně na Poradu vedení MZ
Výkonné výbory se schází
najednou 1x týdně
Projektové výbory se schází 1x týdně
Frekvence schůzí
Přijímá a deleguje opatření k dosažení plánovaných cílů
Monitoruje a hodnotí dosažené pokroky v Programu EZ
Přijímá strategické změny Programu EZ
Nese celkovou odpovědnost za úspěšnou dodávku Skupiny projektů
Má pravomoc zajistit zdroje potřebné pro NPO projekt.
Kontroluje průběh Projektu a jeho soulad se schválenými přínosy pro program
Schválení klíčových dokumentů a změn v metodice.
V případě potřeby eskaluje na Hlavního vedoucího programu
Pravomoc ustanovit Projektové výbory
Schválení nastavení realizačního projektu
Monitoring projektových prací
V případě potřeby eskalace
Reporting o stavu projektu na programovou úroveň řízení
Odpovědnosti výboru
Sponzorský výbor 1x za měsíc
Zajištění, že všechny projekty Programu jsou v souladu s celkovou strategií
Poskytování strategických doporučení VV a ŘV
Podpora řešení problémů ve vztahu k jejich financování
Podpora efektivní komunikace mezi Řediteli projektů a Programem jako celkem
Řídící výbor
(vybraní členové porady vedení)
Výkonné výbory
Projektové výbory
Úroveň řízení
(7 VV – 1 pro každý projekt NPO)
(1 pro každý realizační projekt)
Sponzorský výbor

## Slide 10: Struktura projektů NPO a jejich stav
Projekty NPO Programu EZ
Podpora digitálních služeb ve zdravotnictví
Kmenové registry
Žurnál činností
Centrální služby elektronického zdravotnictví
Sekundární využití zdravotních dat
Katalog metadat datových souborů pro sekundární využití dat
Plán implementace nařízení SVZD
Posílení kybernetické bezpečnosti resortní infrastruktury
Posílení kybernetické bezpečnosti
Provoz centra sdílených služeb kybernetické bezpečnosti
Zvyšování bezpečnostního povědomí
Posílení kybernetické bezpečnosti
Chytrá karanténa 2.0
Nemá podprodukty
Portálové řešení elektronického zdravotnictví
Návrh a implementace aplikačního rozhraní pro publikaci
Integrace služeb a systémů eGovernmentu
Integrace služeb elektronického zdravotnictví
Resortní informační systém KHS
Evidence správních/přestupkových řízení
Plánování a monitoring vedení správních řízení
Jednotný portál pro elektronická podání ze strany občanů a právnických osob
Interoperabilita I Standardizační prostředí
Řízení programu a projektu „interoperabilita ve zdravotnictví“
Standardy interoperability
Testovací rámec
Propagace a vzdělávání
Národní centrum elektronického zdravotnictví
Nastavení a zprovoznění procesů systémů řízení EZ
Podpora tvorby nových elektronických služeb
Koordinace realizace jednotlivých projektů EZ
Komunikační aktivity podporující rozvoj elektronizace

## Slide 11: 5.Struktura veřejných zakázek Realizace Programu EZ byla strukturována do sedmi veřejných zakázek VZ1 – VZ7. Všechny části Programu EZ jsou již v realizaci.
Správa Programu EZ
VZ6: Podpora koordinace přípravy a realizace projektů
Deepview
VZ1: Služby EZ
VZ2: Podpora rozvoje interoperability
VZ3: Příprava impl. EHDS (SVZD)
VZ4: Zavedení systému řízení bezpečnosti KB
VZ5: Chytrá karanténa
Aricoma, Seyfor
Dodávka Programu EZ
MT Legal
VZ7: Právní služby
Asseco, Tesco SW, Seyfor
Systemboost, EY, Jobman
Aricoma, Systemboost, NGSS
Aricoma
Projektová kancelář NCEZ
Řízení Programu EZ

## Slide 12: 5.Struktura veřejných zakázek
Správa Programu EZ
VZ6: Podpora koordinace přípravy a realizace projektů
Deepview
VZ1: Služby EZ
VZ2: Podpora rozvoje interoperability
VZ3: Příprava impl. EHDS (SVZD)
VZ4: Zavedení systému řízení bezpečnosti KB
VZ5: Chytrá karanténa
Aricoma, Seyfor
Překlady terminologií
Realizačních část Programu EZ se skládá z 5 veřejných zakázek:
MT Legal
VZ7: Právní služby
Nástroje a služby správy standardů
Testovací rámec
Standardy interoperability
Nástroje interoperability
Terminologický slovník
Služby sémantických architektů
Propagace a vzdělávání
Asseco, Tesco SW, Seyfor
Národní portál EZ (NPEZ)
Kmenové registry
Žurnál činností
Správa souhlasů
Systémové služby
Služby architektů pro tvorbu modelu EA
Plán implementace SVZD
Katalog datových souborů a mapování
Komunikace a diseminace
Systemboost, EY, Jobman
Aricoma, Systemboost, NGSS
IS KHS
Aricoma
Dodání mapování aktiv, analýzy rizik a dokumentace dle ISMS/ZoBKB
Zvyšování bezpečnostního povědomí
Aktualizace metodik, směrnic a pracovních postupů pro ochranu osobních údajů
Dodání penetračních testů
Projektová kancelář NCEZ
Řízení Programu EZ
Dodavatelé a produkty
Registr standardů

## Slide 13: Stav Programu EZ
Rozpočet | Rozpočet celkem | Vyčerpáno | Zbývá
Program elektronizace zdravotnictví (bez DPH) | 648,7 mil. CZK | 288,7 mil. CZK | 359,9 mil. CZK
  Report k datu: 11.11.2025
Celkový stav
Rozsah:
Termíny:
Zdroje:
● Bez problému, projekt postupuje v rámci plánovaného rozsahu, harmonogramu a rozpočtu.
● Problém s možným dopadem na projekt, pokud by nebylo řešeno.
● Problém s dopadem na projekt, jestliže nebude ihned provedeno nápravné opatření.
● Problém s kritickým dopadem mimo projekt vyžadující okamžité opatření vedení společnosti.
Zdraví projektu:
Minulý
Aktuální
Rizika a otevřené body
Mitigace rizik
Stav a cíle pro následující období
Zajištění udržitelnosti výstupů Programu (a dalšího rozvoje EZ) – finanční a personální zajištění NCEZ
Přijetí výstupů Programu EZ ze strany odborných a pacientských organizací
Nedostatečná komunikace s občany/pacienty o budoucích nástrojích EZ
Nedostatečná kapacita klíčových interních odborníků MZ
Přetížení zdrojů ve Q4/25 podílejících se na převzetí SW výstupů do rutinního provozu (zejména ÚZIS).
Projekty Programu EZ postupně dodávají požadované výstupy. I přes dílčí zpoždění nejsou ohroženy cíle a termíny pro klíčové výstupy naplňující povinnosti MZD a Programu EZ.
Probíhají uživatelské testy eŽádanky, Dočasné úložiště, Terminologický server, pilotní provoz kmenového registru pacientů
Provedeno propojení infrastruktury MZ a MD pro zajištění elektronických zdravotních posudků
Probíhající intenzívní komunikace s odbornými a pacientskými organizacemi, zajištění dodatečných odborných kapacit, prohloubení koordinace s ÚZIS.
Přípravy na spuštění SZZ, DÚ, SVD a KRP k 1.1.2026
Příprava edukačních materiálů, příprava a realizace marketingového a mediálního plánu
Připravena metodika testování prioritních kategorií EHR (podmínka při IROP, NPO)

## Slide 14: 7. Detailní zpráva o stavu Programu EZ
Ředitel skupiny
Martin Zeman
Manažer skupiny
Martin Pilnik
Odborný garant
Hynek Kružík
Michal Opatřil
Realizační projekt
Fáze
Stav
Dodavatel
Dokončení
Rozpočet
177 690 000 Kč
Překlad terminologií
Nástroje a služby správy standardů
Terminologický slovník-obsah. a met. část
Standardy interoperability
Nástroje interoperability
Registr standardů
Testovací rámec a nástroje
Služby architektů a sémantických expertů
Komunikace, propagace a vzdělávání
V realizaci
V realizaci
V realizaci
V realizaci
V realizaci
V realizaci
Vybrán dodavatel
V realizaci
V realizaci
Aricoma
Aricoma
Seyfor
Seyfor
Seyfor
Seyfor
Aricoma
Seyfor
Seyfor
31.12.2025
30.05.2026
30.10.2025
30.05.2026
30.05.2026
30.05.2026
30.05.2026
30.05.2026
30.05.2026
Terminologický slovník – technolog. část
pozastaveno
N/A
(30.05.2026)
Skupina projektů: Interoperabilita
Výměnné sítě (části SZZ, eŽádanky)
V realizaci
Asseco
30.05.2026

## Slide 15: 7. Detailní zpráva o stavu Programu EZ
Ředitel skupiny
Jan Gábriš
Manažer skupiny
Jaroslav Mareš
Odborný garant
Jakub Tomas
Realizační projekt
Fáze
Stav
Dodavatel
Dokončení
Rozpočet
180 000 000 + 40 000 000 Kč
Služby architektů
Kmenové registry
Služby výměnných sítí (část DÚ, AAFD)
Centrální služby(dříve Systémové)
Národní portál EZ + Katalog služeb
V realizaci
V realizaci
V realizaci
V realizaci
V realizaci
Tesco SW
Seyfor
Asseco
31.12.2025
31.12.2025
31.12.2025
Seyfor
Tesco SW
31.12.2025
31.12.2025
Skupiny projektů: Digitální služby a Portál

## Slide 16
Ředitel skupiny
Jan Gábriš
Manažer skupiny
Klára Jiráková
Odborný garant
Klára Jiráková, Zdeněk Gutter
Realizační projekt
Fáze
Stav
Dodavatel
Dokončení
Rozpočet
13 000 000 Kč
Plán implementace SVZD
Katalog datových souborů a mapování
Komunikace a diseminace
Vybrán dodavatel
Příprava ZD
Příprava ZD
N/A
N/A
N/A​
31.12.2025
31.12.2025
31.12.2025
Detailní zpráva o stavu Programu EZ
Skupina projektů: SVZD

## Slide 17: 7. Detailní zpráva o stavu Programu EZ Posílení kybernetické bezpečnosti
Ředitel skupiny
Marek Knapp
Manažer skupiny
Petr Všetula
Odborný garant
Marek Knapp
Realizační projekt
Fáze
Stav
Dodavatel
Dokončení
Rozpočet
70 000 000 Kč
Mapování aktiv ISMS
Zvyšování bezpečnostního povědomí
Aktualizace směrnic
Penetrační testy
V realizaci
V realizaci
NGSS
31.12.2025
31.12.2025
31.12.2025
N/A
31.12.2025
NGSS
V realizaci
V realizaci
NGSS

## Slide 18: 7. Detailní zpráva o stavu Programu EZ Chytrá karanténa
Ředitel skupiny
Ing. Eliška Urbancová
Manažer skupiny
Jaroslav Mareš
Odborný garant
Jakub Kubát, Milan Blaha, Jakub Tomas
Realizační projekt
Fáze
Stav
Dodavatel
Dokončení
Rozpočet
30 000 000 Kč
Chytrá karanténa
V realizaci
Aricoma
31.12.2025

## Slide 19: 7. Detailní zpráva o stavu Programu EZ IS KHS
Ředitel skupiny
Barbora Macková
Manažer skupiny
Petr Všetula
Odborný garant
Zdeněk Hřích
Realizační projekt
Fáze
Stav
Dodavatel
Dokončení
Rozpočet
30 000 000 Kč
IS KHS
V realizaci
Asseco
31.03.2026

## Slide 20: 8. Harmonogram

## Slide 21: Ostatní organizace
Název projektu | Realizátor | Hodnota projektu (bez DPH) | Stav | Ukončení projektu
Rozvoj technologické platformy registrů NZIS, modernizace vytěžování | ÚZIS | 236.000.000 Kč | v souladu s harmonogramem | 31.12.2025
Hygienické registry | ÚZIS | 25.000.000 Kč | v souladu s harmonogramem | 31.12.2025
Rozvoj resortní infrastruktury elektronického zdravotnictví ČR | ÚZIS | 50.000.000 Kč | v souladu s harmonogramem | 31.12.2025
Posílení kybernetické bezpečnosti resortní infrastruktury SÚKL | SÚKL | 49.700.000 Kč | Červená - odstoupení od smlouvy, znovu výběrové řízení. | 31. 12.2025 Zažádáno o posun do 31.5.2026
Sdílený lékový záznam | SÚKL | 50.000.000 Kč | Mediální kampaň dle harmonogramu | Financování posunuto do 31.12.2025
Digitalizace a optimalizace systému zdrav. Péče o pacienty se VO | VFN | 8.000.000 Kč | v souladu s harmonogramem | 31.12.2025 Servis do 31.5.2026
Podpora projektů pro inov. Technologie ve zdrav. - telemedicína | FNOL | 170.000.000 Kč | Žlutá - drobné odchylky od harmonogramu | 31.5.2026
Vzdělávací programy elektronického zdravotnictví | IPVZ | 12.000.000 Kč | Projekt ukončen | 30. 06.2025

## Slide 22: Bilance NPO projektů
Registrační číslo a název projektu | Celková dotace bez DPH | Celkem zbývá z dotace bez DPH
CZ.31.1.01/MV/22_26/0000026 Podpora rozvoje digitální transformace ve zdravotnictví – interoperabilita I Standardizační prostředí | 177 690 000 Kč | 93 903 790 Kč
CZ.31.1.0/0.0/0.0/22_032/0007716 Sekundární využití zdravotních dat | 13 000 000 Kč | 12 299 721 Kč
CZ.31.1.0/0.0/0.0/22_032/0007723 Podpora digitálních služeb ve zdravotnictví a katalog služeb | 160 000 000 Kč | 64 568 050 Kč
CZ.31.1.0/0.0/0.0/22_032/0007718 Portálové řešení elektronického zdravotnictví | 50 000 000 Kč | 34 504 507 Kč
CZ.31.2.0/0.0/0.0/22_033/0007728 Resortní informační systém KHS MZČR | 30 000 000 Kč | 13 857 798 Kč
CZ.31.2.0/0.0/0.0/22_028/0007714 Posílení kybernetické bezpečnosti resortní infrastruktury | 80 000 000 Kč | 68 084 698 Kč
CZ.31.1.0/0.0/0.0/22_032/0007727 Chytrá karanténa 2.0 | 30 000 000 Kč | 29 750 000 Kč
CZ.31.2.0/0.0/0.0/22_021/0007712 Národní centrum elektronického zdravotnictví | 108 000 000 Kč | 42 972 113 Kč
*** CELKEM *** | 648 690 000 Kč | 359 940 679 Kč
Deepview | 92 768 000 Kč | 15 886 576 Kč

## Slide 23: Chytrá karanténa 2.0 EZ karta 2026 UX Design

## Slide 24: Premisa projektu
Ministerstvo zdravotnictví buduje moderní mobilní aplikaci jako přímého nástupce aplikace Tečka (Covid pas). Původní řešení se osvědčilo jako široce využívaný nástroj pro správu certifikátů a digitální identifikaci ve zdravotnictví.
Cílem nového projektu je významně rozšířit funkčnost i celkový přínos pro občany, a to s využitím zavedené technologie a existující uživatelské základny.
D

## Slide 25: Cíle projektu
Aplikace se transformuje z jednorázového řešení pandemické doby na dlouhodobý, centrální digitální kanál ministerstva pro komunikaci se zdravotnickým systémem.
D
Cílem je nabídnout uživatelům:
Digitální přístup ke zdravotním službám (e-žádanky, očkovací průkazy, výsledky vyšetření, přehled preventivních prohlídek).
Personalizované informace a upozornění (např. termíny očkování, připomínky preventivních prohlídek, krizová sdělení).
Bezpečnou správu osobních zdravotních údajů, postavenou na důvěryhodném státním řešení.
Integraci s existujícími zdravotnickými systémy a portály, aby občané měli klíčové informace na jednom místě.

## Slide 26: Moderní zdravotnictví
D
Ambicí nové aplikace je stát se jedním z pilířů digitalizace českého zdravotnictví, přispět ke zlepšení dostupnosti péče a posílit důvěru veřejnosti v digitální služby státu.

## Slide 27: Ergonomika aplikace
D
Možnost nastavení uživatele nebo spřažené osoby.
Zpráva notifikací. Personalizované informace a upozornění – termíny očkování, preventivní prohlídky, důležitá sdělení.
Index prevence nabízí přehled doporučených kroků, které uživatele vedou k lepší a systematické péči o vlastní zdraví.
Přehled vyšetření a návštěv lékařů, které má uživatel již objednané.
Přehled screeningových vyšetření, na která má pacient nárok.
Seznam služeb, které si uživatel může označit jako oblíbené nebo nejčastěji používané.
Hlavní menu aplikace zahrnuje domovskou obrazovku, kalendář a přehled služeb.
Sekce pro nastavení parametrů a preferencí aplikace.

## Slide 28: Hlavní sekce aplikace
D

## Slide 29: Benefity aplikace
D
Jednou z hlavních incentiv aplikace pro uživatele je zobrazení nároku na různé druhy vyšetření podle věku. Na tuto funkci navazuje tzv. index prevence, který nabízí přehled doporučených kroků vedoucích k lepší a systematické péči o vlastní zdraví.
Dohromady tak aplikace poskytuje uživateli ucelený přehled, jak se starat o své zdraví.

## Slide 30: Benefity aplikace
D
Kalendář sice nenahrazuje rezervační systém, ale umožňuje uživateli vybrat zdravotnické zařízení, získat kontakt a následně si telefonicky sjednat termín, který si poté zapíše do aplikace.
Užitečnost této funkce je v současnosti testována.

## Slide 31: Benefity aplikace
D
Sekce Služby soustřeďuje všechny digitalizované informace a nástroje týkající se zdraví uživatele. Nabízí přehled zdravotní dokumentace, preventivní péče, léků i souvisejících služeb, aby měl uživatel kompletní přehled o svém zdravotním stavu na jednom místě.

## Slide 32: Benefity aplikace
D
Jedním z velkých přínosů aplikace je možnost rychle přepínat mezi více uživateli – například mezi členy rodiny. Díky tomu může jeden účet spravovat zdravotní informace rodičů i dětí, aniž by bylo nutné se pokaždé odhlašovat a znovu přihlašovat.

## Slide 33: Use Cases / Testování
Byly vytvořeny základní use cases, na jejichž základě ověřujeme průchodnost aplikace a testujeme kvalitu uživatelského zážitku.
D
Přihlášení, onboarding a orientace v aplikaci
Upozornění na novou eŽádanku a smazání notifikace
Zadání termínu ​návštěvy zdravotnického zařízení do kalendáře
Kontrola své očkovací ​průkazky a očkování svého dítěte ​
Nahlížení do zdravotní dokumentace​
Kontrola preventivních prohlídek
Ověření výsledku screeningového vyšetření​

## Slide 34: Zpracované obrazovky / Registrace
D
Sekce registrace slouží k prvnímu přihlášení uživatele do aplikace EZKarta. Proces je postavený na bezpečném ověření prostřednictvím Identity občana, která zajišťuje nejvyšší úroveň ochrany osobních údajů.
Uživatel je postupně seznámen s výhodami aplikace – přehled nad vlastními zdravotními údaji, digitální očkovací průkaz a upozornění na preventivní prohlídky. Před samotným přihlášením je uživatel informován o pravidlech ochrany soukromí a souhlasí se zpracováním dat.
Celý proces je navržen tak, aby byl rychlý, přehledný a přátelský, zároveň však splňoval veškeré bezpečnostní i legislativní požadavky.

## Slide 35: Zpracované obrazovky / Vytvoření PINu
D
Sekce vytvoření PINu umožňuje uživateli nastavit si vlastní číselný kód, který slouží jako záložní způsob přihlášení v případě, že selže ověření biometrie (otisk prstu, rozpoznání obličeje).
Proces se skládá ze dvou kroků:
Zadání nového PINu – uživatel si volí kód o délce 4–8 číslic, přičemž aplikace kontroluje jeho platnost a vhodnost.
Potvrzení PINu – uživatel zadává kód znovu, aby se ověřilo, že byl zapamatován a zadán správně.
Aplikace uživatele vede celým procesem, upozorňuje na chyby (např. PIN je příliš krátký nebo PINy se neshodují) a dává jasnou zpětnou vazbu, když je PIN nastaven správně.

## Slide 36: Zpracované obrazovky / Notifikace
D
Sekce notifikací slouží k tomu, aby uživatel nezmeškal žádnou důležitou informaci týkající se jeho zdraví. Aplikace odesílá přehledné upozornění přímo na mobilní telefon i do samotné aplikace.
Uživatel zde může najít: nové eŽádanky, doručené eRecepty, informace spojené se screeningy, preventivní prohlídky,
a zprávy od poskytovatelů zdravotní péče.
Notifikace se zobrazují jako krátké zprávy, které vedou do detailu – ten obsahuje například QR kód eReceptu, detail žádanky, termín prohlídky nebo kontaktní údaje.

## Slide 37: Zpracované obrazovky přehled / Kalendář
D
Sekce kalendáře slouží uživateli jako osobní zdravotní diář, ve kterém má přehled o všech plánovaných vyšetřeních, očkováních, preventivních prohlídkách a dalších zdravotních událostech – vše je na jednom místě, s možností rychlé akce (např. změna termínu či navigace na místo vyšetření).
Uživatel zde může: zobrazit nadcházející termíny i jejich historii, snadno přidat, změnit nebo zrušit objednaný termín,
dostávat upozornění na důležité události, zobrazit detail objednaného vyšetření včetně místa a času, uložit si eŽádanky přímo k termínům.

## Slide 38: Zpracované obrazovky přehled / Očkovací průkazka
D
Sekce očkovací průkazky slouží jako digitální přehled všech podaných očkování a jejich termínů. Uživatel zde najde nejen historii svých očkování, ale i doporučené vakcinace podle věku nebo zdravotní situace.
Hlavní funkce:
přehledně zobrazí všechny provedené očkování včetně detailních údajů (název vakcíny, šarže, datum a místo aplikace),
umožní přístup k údajům z národních registrů (NRKR, NIKO),
podporuje více uživatelů – rodiče mohou sledovat očkovací průkazky svých dětí,
nabízí možnost rychle vyhledat očkovací místa nebo kontaktovat lékaře.
Sekce je navržena tak, aby byla praktickou digitální náhradou papírového očkovacího průkazu – přehledná, vždy dostupná a bezpečně chráněná. Součástí očkovací průkazky je i Covid pas.

## Slide 39: Zpracované obrazovky přehled / Screeningy
D
Sekce screeningů pomáhá uživateli sledovat doporučené preventivní vyšetření podle věku, pohlaví a zdravotního stavu. Díky ní má každý přehled, jakým programům se může zapojit, a co už má za sebou.
Hlavní funkce:
zobrazuje doporučené screeningy (např. rakovina plic, tlustého střeva, prostaty),
umožňuje přidat screeningy přímo do kalendáře a nezapomenout na ně,
nabízí přehled historie absolvovaných vyšetření včetně výsledků a dat návštěv,
poskytuje odkazy na další informace a kontakty na pracoviště.
Cílem je, aby měl uživatel jasný a praktický přehled o prevenci, a mohl tak včas reagovat na doporučení lékařů a zdravotních programů.

## Slide 40: Zpracované obrazovky přehled / Preventivní prohlídky
D
Sekce preventivních prohlídek poskytuje uživateli přehled všech doporučených i absolvovaných vyšetření, která slouží k včasnému odhalení zdravotních rizik.
Hlavní funkce:
zobrazuje doporučené prohlídky a vysvětluje jejich význam pro zdraví,
umožňuje uživateli přidat termín prohlídky přímo do kalendáře,
nabízí detailní informace k jednotlivým vyšetřením (např. odběr krve, EKG), včetně data a výsledku,
uchovává historii absolvovaných prohlídek a jejich výsledků,
poskytuje odkazy na další informace a možnost zobrazit zdravotnické zařízení na mapě.
Cílem sekce je motivovat uživatele k pravidelné prevenci a zajistit, aby měl vždy jasný přehled o tom, co ho čeká a co už absolvoval.

## Slide 41: Zpracované obrazovky přehled / Zdravotní dokumentace
D
Sekce zdravotní dokumentace poskytuje uživateli přístup k lékařským zprávám a souhrnům vyšetření ze zapojených zdravotnických zařízení. Vše je přehledně uspořádáno a dostupné na jednom místě, takže uživatel nemusí složitě dohledávat papírové zprávy.
Hlavní funkce:
přehled zdravotnických zařízení, kde má uživatel vedenou dokumentaci,
možnost nahlédnout do pacientského souhrnu i detailních ambulantních zpráv,
stahování dokumentů v různých jazykových verzích,
jednoduché sdílení zpráv přímo s lékařem nebo uložení do telefonu,
možnost přidat zařízení do oblíbených pro rychlejší přístup.
Sekce je navržena tak, aby měl uživatel své zdravotní informace kdykoli po ruce, digitálně a bezpečně, a mohl je snadno použít při návštěvě lékaře či v případě potřeby péče v jiném zdravotnickém zařízení.

## Slide 42: Zpracované obrazovky přehled / eŽádanka
D
Sekce zdravotní dokumentace poskytuje uživateli přístup k lékařským zprávám a souhrnům vyšetření ze zapojených zdravotnických zařízení. Vše je přehledně uspořádáno a dostupné na jednom místě, takže uživatel nemusí složitě dohledávat papírové zprávy.

## Slide 43: Zpracované obrazovky přehled / Nastavení
D
Sekce nastavení umožňuje uživateli přizpůsobit aplikaci podle vlastních potřeb a spravovat bezpečnost i notifikace. Díky ní má každý kontrolu nad tím, jak aplikace funguje a jak s ním komunikuje.
Hlavní funkce:
správa notifikací – uživatel si může zapnout či vypnout upozornění na očkování, prohlídky nebo výsledky,
volba způsobu přihlášení – nastavení PINu, biometrického ověřování (otisk prstu, rozpoznání obličeje),
možnost přepínání světlého a tmavého režimu,
nastavení jazyka aplikace,
přehled o aktuální verzi aplikace a novinkách,
deaktivace aplikace včetně potvrzení PINem.
Důležitou částí sekce je položka Potřebujete poradit – rychlý přístup k zákaznické podpoře, kontaktním číslům a oficiálním informacím.

## Slide 44: Zpracované obrazovky přehled / Mapy
D
Hlavní funkce:
zobrazení dostupných zdravotnických zařízení v okolí,
vyhledávání podle typu služby (např. očkování, screening, preventivní prohlídka),
detailní informace o vybraném zařízení (adresa, kontakty, ordinační hodiny),
možnost volání na konkrétní místo
Sekce mapy slouží k tomu, aby uživatel rychle našel zdravotnická zařízení, kde může absolvovat doporučené vyšetření, očkování nebo preventivní prohlídku.

## Slide 45: Zpracované obrazovky přehled / Zdravotnické registry
D
Sekce zdravotnických registrů poskytuje uživateli přehled o záznamech vedených v národních zdravotnických registrech. Umožňuje nahlédnout, zda a jaká data o uživateli jsou v jednotlivých registrech dostupná, a zajišťuje transparentnost při práci se zdravotními informacemi.
Hlavní funkce:
přehledný seznam národních registrů (např. diabetologický, hospitalizační, kardiochirurgický, úrazový apod.),
zobrazení dostupných záznamů, nebo informace, že pro uživatele nejsou v registru žádná data,
možnost přejít na web daného registru či portálu Ministerstva zdravotnictví a získat podrobnější informace,
propojení s oficiálními zdroji (např. ÚZIS, SÚKL, VZP, Ministerstvo zdravotnictví ČR).

## Slide 46: Zpracované obrazovky přehled / Sdílený zdravotní záznam
D
Sekce sdílený zdravotní záznam zpřístupňuje uživateli informace o: - Emergentním zdravotním záznamu - Absolovovaných screeningových a preventivních vyšetřeních
- Údajích o pacientovy
- Zdravotním pojištění
Hlavní funkce:
přehledný seznam všech součástí Sdíleného zdravotního záznamu
Rychlá navigace k cíli
Fulltextové vyhledávání v datech
Stažení celého záznamu v PDF

## Slide 47: Zpracované obrazovky přehled / Zdravotní posudky
D
Sekce zdravotní posudky poskytuje pacientovy přehled nad obdrženými zdravotními posudky. Filtrovatelný přehled zobrazuje nezbytné, ale funkční minimum pro informovanost pacienta. Detail je pak graficky rozdělen na jednotlivé části, tak aby se i takto dlouhý dokument dal pohodlně konzumovat v mobilní aplikaci.
Hlavní funkce:
Přehled zdravotních posudků s filtrem a vyhledáváním
Přehledný detail zdravotního posudku
Stažení posudku v PDF

## Slide 48: Další postup
Všechny zúčastněné organizace jsou v pravidelném kontaktu a projekt je realizován v úzké součinnosti.
D
Následné kroky:
Kvalitativní uživatelský výzkum (DIA) ověření potřeb uživatelů a sběr zpětné vazby (v procesu)
Úpravy aplikace na základě výsledků výzkumu
Zajištění vizuálního souladu s definovanými design standardy Ministerstva zdravotnictví
Vytvoření základní makety jako podkladu pro další vývoj

## Slide 49
Realizace NPO Projektů, Chytrá karanténa 2.0
Návrh usnesení:
„Národní rada bere na vědomí"

## Slide 50
NÁRODNÍ STRATEGIE ELEKTRONICKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ
3

## Slide 51
Jaké jsou další kroky?
 |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  |  |  | 
Popis | Termín | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06
Projednání a schválení návrhu aktualizace Národní strategie EZ vládou ČR | 08.10.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Oficiální představení aktualizace Národní strategie EZ | 15.10.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Prvotní mapování stavu plnění cílů Národní strategie EZ | 10–12/2025 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Prioritizace specifických cílů | 01-02/2026 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Příprava akčních plánů | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Příprava víceletého investičního plánu | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Zahájení realizace prvních projektů | 03/2026 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Předložení vládě ČR přehledu plnění cílů Národní strategie EZ | 06/2026 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Splněno
Nezahájeno
Legenda:
Probíhá

## Slide 52
Zjištění současného stavu a průběhu plnění cílů Národní strategie EZ
Mapování aktuálního stavu plnění cílů Národní strategie EZ probíhá od začátku listopadu. V této fázi se shromažďují informace o tom, jaké aktivity již běží, jaké výstupy byly dosaženy a kdo je za jednotlivé kroky odpovědný.
Dosavadní stav plnění specifických cílů:
Proces probíhá formou rozhovorů s projektovými vedoucími a gestory jednotlivých opatření specifických cílů
Cílem je vytvořit přehlednou a věcnou základnu, která umožní prvotní vyhodnocení plnění strategie v červnu 2026.
Chart: 
| Kategorie 1
Nezahájeno | 17
Probíhá | 23
Splněno | 0

## Slide 53
Probíhající cíle Národní strategie EZ
ZAPOJENÍ OBČANA
01
1.1 Národní portál EZ
1.2 Přístup k údajům pod kontrolou
pacienta
1.3 Zdravotní notifikace a připomínky
1.7 Digitální průkazka zdraví
1.8 Chytrá prevence
2.1 Elektronické zdravotnické záznamy
2.2 Bezpečné sdílení
2.3 Digitální evidence
2.4 eŽádanka
2.7 Chytrá medicína
3.1 Zdraví na dálku
3.6 Virtuální a rozšířená realita
EFEKTIVITA
02
KVALITA A DOSTUPNOST
03
4.1 Kmenové zdravotnické registry
4.2 Afinitní domény ve zdravotnictví
4.3 Standardizace zdravotnické dokumentace
4.4 Digitální identita zdravotnických pracovníků
4.5 Kybernetická a datová bezpečnost
4.6 Testovací prostředí
INFRASTRUKTURA
04
STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ
05
5.1 Digitální gramotnost a osvěta
5.2 Strategické řízení digitalizace
5.3 Digitální propojení Evropy
5.4 Zdravotnictví s AI
5.7 Chytré registry

## Slide 54
Národní strategie elektronického zdravotnictví 2035
Návrh usnesení:
„Národní rada bere informace o aktuálním stavu Národní strategie elektronického zdravotnictví 2035 podané v rámci zasedání na vědomí“.

## Slide 55
IMPLEMENTACE NAŘÍZENÍ O EHDS
4

## Slide 56
Program EHDS
Program EHDS byl schválen poradou vedení Ministerstva zdravotnictví 28. listopadu a jeho gestorem se stává NCEZ.
Gestor programu:
Bc. Petr Foltýn
Programová manažerka:
Mgr. et Mgr. Elen Galstyan
Program EHDS
se skládá z následujících projektů:
Primární využití dat
Legislativní tým
Sekundární využití dat
EHR Systémy
Vzdělávání
Oblasti vybraných činností:
Analýza EHDS a monitoring legislativy (Deepview) - Probíhá
GAP Analýza (Deepview) - Probíhá
Financování - Žádost o EU Direct Grant zaměřený na digitální schopnosti HDAB
V Q1 a Q2 2026 se očekává zahájení nových projektů a zapojení zainteresovaných stran.

## Slide 57
Do konce roku 2026 legislativní tým připraví podkladové materiály týkající se institucionálního řešení DGA, NCPEH1, HDAB, NCPEH2, orgánu dozoru nad trhem (ustanovení sankcí za porušení nařízení EHDS), a to pro vedení MZd k rozhodnutí o tom, které subjekty budou v ČR tyto role plnit.
Hlavním cílem týmu je příprava implementace nařízení EHDS do právního rámce ČR.
Gestor legislativy:
JUDr. Radek Policar
Legislativní tým:
JUDr. Mgr. Vladimíra Těšitelová, LL.M
Mgr. Jan Knytl
Mgr. Daniel Klimeš
Mgr. Marek Matějovský
Legislativní tým EHDS byl oficiálně ustanoven na poradě vedení MZd dne 18.11.
Legislativní tým

## Slide 58
Členské státy do 26. března 2027 musí sdělit Evropské Komisi totožnost správních orgánů EHDS.
Orgán pro digitální zdravotnictví (DGA)
Zodpovědný za primární využívání zdrav. údajů
Návrh řešení: MZd, nový orgán
NCPEH1
Přeshraniční orgán pro primární využívání zdrav. údaje
Návrh řešení: MZd (Kraj Vysočina), nový orgán
Subjekt pro přístup ke zdrav. údajům (HDAB)
Zodpovědný za sek. využívání zdrav. údajů
Návrh řešení: MZd,NCEZ, ÚZIS,SÚKL, nový orgán
NCPEH2
Přeshraniční orgán pro sekundární využívání zdrav. údaje
Návrh řešení: MZd, nový orgán
Orgán pro dozor nad trhem
Zodpovědný za systémy EHR
Návrh řešení: MZd, nový orgán
Správní orgány EHDS

## Slide 59
Podmínky a nové služby týkající se primárního využití dat jsou v současné době řešeny částečně, a to prostřednictvím probíhajícím Programem EZ. Zároveň probíhá GAP analýza, jejímž cílem je zjistit, které služby jsou již zavedené a které dosud chybí pro splnění nařízení EHDS.
Primární využití dat
Pacientské souhrny
Lékařské snímky a doprovodné zprávy
Elektronické lékařské předpisy
Výsledky lékařských testů
Elektronická potvrzení o výdeji léčiv. přípravků
Propouštěcí zprávy
Prioritní kategorie elektronických zdravotních údajů dle EHDS:
Termín plnění: 3/2029
Termín plnění: 3/2031
Další oblasti vyplývající z primárního využití dle EHDS:
Práva pacienta
Interoperabilita a výměna dat
Zaznamenávání a aktualizace dat
Povinné připojení poskytovatelů
Zřízení orgánů
Evidence přístupů
Harmonizované komponenty
Digitální testovací prostředí

## Slide 60
Příprava pro vybudování prostředí pro sekundární využití zdravotních dat
Uzavřená smlouva na dodávku služeb – Splněno
Národní katalog datových souborů pro sekundární využití dat – Probíhá
Příprava podmínek pro implementaci nařízení EHDS v oblasti sekundárního využití zdravotních dat - Probíhá
Podmínky a nové služby týkající se sekundárního využití dat jsou v současné době řešeny částečně, a to prostřednictvím probíhající veřejné zakázky financované z NPO.
Metodický rámec pro sekundární využití zdravotních dat
Mapování datových souborů, metodika řízení kvality dat v rámci národního katalogu datových souborů pro sekundární využití zdrav. dat (fáze I. + II.)
- Probíhá
Vzdělávací a osvětové aktivity v oblasti sekundární využití zdravotních dat
- Probíhá
Sekundární využití dat

## Slide 61
26.03.2025
2025
2027
-
2029
2031
Nařízení o EHDS vstupuje v platnost
Publikování implementačních aktů
Povinná výměna prioritních kategorií
Zbylé datové kategorie
K 1.12.2025 nejsou implementační akty publikovány, nelze tedy definovat finální podobu certifikačního procesu.
Do roku 2027 má Evropská komise připravit společnou technickou specifikaci pro systémy elektronických zdravotních záznamů (EHR).
Současně vznikne Evropské digitální testovací prostředí, ve kterém si výrobci budou moci nechat své systémy otestovat. V tomto prostředí se posoudí jejich shoda s požadovanými standardy a míra harmonizace napříč Evropskou unií.
Systémy EHR musí získat certifikaci CE. Základní technické požadavky a požadavky na harmonizaci jsou stanoveny v přílohách II, III a IV nařízení o EHDS.
Před uvedením na trh bude muset být každý EHR systém:
  Certifikovaný
  Zaregistrovaný v evropské databázi
Poskytovatelé zdravotní péče budou moci používat jen certifikované systémy.
Systémy EHR – Orgán dozoru nad trhem

## Slide 62
Zároveň musí členské státy vypracovat vzdělávací programy pro zdravotní pracovníky, které jim umožní pochopit a účinně plnit jejich úlohu při primárním využití elektronických zdravotních údajů a přístupu k nim (čl. 83). Osnovy vzdělávacích kurzů vznikají ve spolupráci s MUDr. Milanem Cabrnochem. Termín: Q1-Q3 2026
Kurz IT v kontextu EHDS
Termín: Q2–Q3 2026
Kurz Právo EHDS
Termín: Q2-Q3 2026
Kurz Úvod a Praxe EHDS
Termín: Q1 2026
Podle EHDS členské státy musí zajistit osvětové a vzdělávací kampaně pro pacienty a širokou veřejnost o primárním využití a sekundárním využití v rámci EHDS (čl. 84). Zahájí těchto kampaní se plánuje na Q1 a Q2 2026. Termín: Q1 2026
Možné kurzy pro zdrav. pracovníky
Komunikační kampaně a vzdělávání

## Slide 63
Implementace nařízení EHDS
Návrh usnesení:
„Národní rada bere informace o aktuálním procesu adopce nařízení EHDS na vědomí"

## Slide 64
ÚKOLY A STANOVENÍ DALŠÍHO POSTUPU
5

## Slide 65
DISKUZE A RŮZNÉ
6

## Slide 66: DĚKUJI ZA POZORNOST